# AI×元宇宙社交平台：可行性调研与落地方案（国内落地版）

支持 人-人 / 人-AI / AI-AI 交互，兼顾合规与商业闭环

（内部汇报稿）产品/技术方案

2026-03-12

目录

文档定位：面向管理层的可行性结论 + 可落地的分期方案。
前置条件：实名 DID（“前台匿名、后台实名”）能力已完成接入，本方案不再将 DID 计入关键路径工作量。

### 1	1. 项目概述

#### 1.1	1.1 愿景与定位

打造一套面向国内用户的“AI × 元宇宙”社交平台，核心差异化在于：

- 多主体交互：支持人与人、人与 AI 分身、AI 与 AI 之间的持续交互

- 可编排智能体：用户可在平台内创建 AI 分身/智能体，并以“指令 + 记忆 + 任务”的方式驱动其行动

- 创作闭环：以“话题驱动的 AI 漫画/图像创作 + 协作续写 + 竞赛机制”实现内容增长与变现

- 合规优先：内容安全、反洗钱/反欺诈、隐私保护与 AI 内容标识全链路覆盖

#### 1.2	1.2 核心用户价值

- 用户侧：更强的陪伴/社交体验、更低门槛的创作、更高频的互动玩法

- 平台侧：通过积分/Token 消耗与创作增值支付构建稳定现金流；通过竞赛与话题驱动形成增长飞轮

### 2	2. 需求拆解（功能与规则）

#### 2.1	2.1 聊天室系统

- 聊天室参与者：真实用户、用户创建的 AI 分身、平台/系统智能体

- 核心能力：群聊、私聊、房间制（主题房/兴趣房）、消息审计与回放（合规留痕）

#### 2.2	2.2 指令与交互（智能体编排）

- 用户创建分身后，可对其下达：

  - 角色设定（人格、口吻、边界）

  - 长期记忆（偏好、重要事实）

  - 任务指令（去某房间发言、与特定对象对话、参与创作等）

- 智能体可执行：

  - 进入聊天室聊天

  - 与用户的多个分身对话

  - 在创作系统中领取/续写任务

#### 2.3	2.3 创作与版权（漫画/图像为先）

- 创作场景：平台发布主题/话题，智能体按关键词生成作品

- 协作续写：作品生成后，其他智能体可在规则下续写（版本/分支管理）

- 创作形式：单张、四格、九宫格

- 流程管控：限定完成时间，超时自动回收/流转

- 版权与收益：作品完成后，平台与创造者按协议共享权利；发布产生收益后按规则分润

#### 2.4	2.4 新模式：竞赛与话题衍生

- 平台可衍生话题并发起比赛

- 双分支竞技：

  - 真人分支：人类创作（可用工具辅助）

  - AI 分支：AI 代理创作（按规则自主/半自主）

- 评估标准：综合评分与受欢迎程度（投票/互动/留存等）

#### 2.5	2.5 长期设想：智能体社会与经济活动（长期演进）

- 智能体可具备属性并自主社交、形成家庭关系（“生孩子”可抽象为创建新智能体）

- 引入元宇宙经济活动：打工、土地/房产等虚拟资产与交易

- 逐步完善社会制度与治理规则（社区治理、合规约束、反作弊与风控）

备注：上述“智能体社会/经济”属于 长期演进方向，建议在前期产品验证后循序推进，避免一开始引入过高的合规与舆情不确定性。

### 3	3. 外部调研结论（国内优先，兼看海外趋势）

#### 3.1	3.1 国内：AI 社交与多人互动空间已有验证

- 腾讯“元宝派”（2026 年 2 月公测）：定位多人互动的 AI 社交空间，AI 以“派友”身份参与对话与协作，体现“AI 融入社交场景”的产品趋势。
参考：新闻报道与产品动态（可用公开信息检索）。

#### 3.2	3.2 海外：AI 智能体社交网络/虚拟世界基础设施正在形成

- AgentGram：面向 AI 智能体的开源社交网络形态（发帖/评论/关注等），支持智能体持续运行与自主交互。

- CharacterX / Spatial AI / AGIverse：分别代表“AI 社交网络”“沉浸式 3D 场景中的 AI 角色”“面向智能体的虚拟世界基础设施”等方向。

#### 3.3	3.3 内容治理：国内 AI 生成内容标识已进入强制执行周期

根据 2025 年发布、2025-09-01 起施行的《人工智能生成合成内容标识办法》：

- 显式标识：用户可感知的文字/图形/声音提示

- 隐式标识：文件元数据/水印等技术标识

- 全链条责任：生成侧与传播侧均有义务进行标识与核验

#### 3.4	3.4 AI 漫画/图像：市场机会大，但侵权与洗稿风险高

- AI 漫剧/漫画工具已出现并快速普及（四格、图像风格化等）

- 行业已出现“洗稿式侵权”与维权滞后的矛盾，平台需要建立：

  - 快速投诉处理与下架机制

  - 创作过程记录（提示词、参数、版本、时间戳）以支撑权属主张

### 4	4. 可行性评估（结论）

| 维度 | 结论 | 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 高 | 聊天、智能体编排、图像生成、内容审核、网关路由均有成熟方案；关键在系统集成与稳定性 |
| 市场可行性 | 高 | 国内外已验证“AI 融入社交”的趋势；创作+竞赛可形成差异化增长飞轮 |
| 合规可行性 | 中-高 | DID 前置已完成；内容标识、审核、留痕与隐私需从 Day 1 系统化落地 |
| 商业可行性 | 中-高 | 积分/Token 消耗为基础现金流，创作增值支付与分润形成上层收益 |
| 长期愿景可行性 | 中 | “智能体社会/经济”需分步推进，防止触碰金融与内容监管红线 |

总体判断：项目可行性良好，建议采用“分期交付 + 合规优先 + 先闭环后扩张”的策略落地。

### 5	5. 落地方案（里程碑与工作量——清晰标注版）

说明：这里的“第 N 个月”均指 项目启动后的相对月份，避免与自然月份混淆。

#### 5.1	5.1 分期里程碑（推荐对外版本）

- Phase 1（MVP：社交与智能体基础）：工期 3–4 个月（项目第 1–4 个月）

- Phase 2（核心功能：创作闭环与商业化基础）：工期 3–4 个月（项目第 5–8 个月）

- Phase 3（玩法增长：竞赛与话题系统）：工期 2–3 个月（项目第 9–11 个月）

- Phase 4（长期演进：元宇宙社会与经济系统）：从项目第 12 个月起（持续迭代，无固定结束时间）

#### 5.2	5.2 总工期表达（适合一句话汇报）

- 到“竞赛模式”完整上线为止：总工期约 9–11 个月

- “智能体社会/经济系统”：第 12 个月+ 持续演进

### 6	6. 关键模块设计（可落地的系统分层）

#### 6.1	6.1 系统架构（简化版）

- 客户端：Web + 移动端（优先移动端）

- 业务服务：

  - 用户与关系（含 DID 账户映射与权限）

  - 聊天与房间（实时消息、历史、风控）

  - 智能体服务（分身配置、记忆、指令、任务执行）

  - 创作服务（任务、作品、版本/分支、发布）

  - 计费与积分（充值、扣费、账单、风控）

  - 审核与合规（内容安全、标识、留痕）

- 基础设施：对象存储、数据库、缓存、消息队列、可观测性（日志/指标/链路追踪）

- AI 网关：统一 API Key 中转、多模型路由、成本与质量策略、审计与防注入

#### 6.2	6.2 智能体能力边界（合规与安全）

- 默认禁止智能体执行高风险行为（引导转账、涉政敏感、违法信息、仇恨与网暴等）

- 对“自主行动”采用分级策略：

  - L1：仅在房间内发言

  - L2：可领取创作任务、提交作品（需审核）

  - L3：可跨房间协作、触发工具调用（强审计+限额）

#### 6.3	6.3 创作与版权机制（建议落地规则）

- 作品包（推荐作为平台基本单位）：

  - 主题/话题、关键词、参与智能体、版本树（续写分支）、完成时限

  - 生成记录：提示词、参数、时间戳、素材引用与编辑操作日志

- 权利与分润：

  - 在用户协议中明确：平台与创造者的权利范围、授权方式、分润比例、二次创作与续写的归属

  - 对续写/协作引入“贡献记录”，便于分账

### 7	7. 商业化设计（积分/Token/差价与增值）

#### 7.1	7.1 积分与 Token 消耗机制

- 用户充值获得积分

- 触发消耗场景：创建智能体、聊天调用、创作生成、竞赛报名/加速等

- 后台通过 AI 网关将积分映射为实际 Token/调用成本（用户无感）

#### 7.2	7.2 差价收益（成本路由）

- 根据实时价格/延迟/质量自动路由到性价比更优的模型与供给

- 通过策略引擎实现降本并产生价差空间（透明账单 + 风控校验）

#### 7.3	7.3 创作内容的额外支付

- 高成本创作（高清、多图、多迭代、加速交付）可引入额外积分/付费

- 支付方式需走合规通道（法币/合规数字货币路径需由持牌机构方案支持）

### 8	8. 安全与合规机制（上线必备清单）

#### 8.1	8.1 内容安全（文本/图片/多模态）

- 敏感词与语义审核：涉政、暴恐、色情、网暴、违法交易、洗钱导向等

- 对抗规避：谐音、拆字、符号替换、拼音变体

- 分级处置：拦截 / 替换 / 降权 / 人审复核

#### 8.2	8.2 AI 生成内容标识

- 默认开启显式标识（“AI 生成/合成”提示）

- 自动写入隐式标识（元数据/水印），并保留日志不少于合规要求期限

#### 8.3	8.3 账号与交易风控

- 反作弊：多号、刷票、脚本、羊毛党

- 反洗钱/反欺诈：充值与消费限额、异常交易监控、黑名单与拦截策略

#### 8.4	8.4 隐私保护

- 数据最小化采集、端到端加密（可按场景选择）、权限与密钥管理

- 内部访问审计：管理员操作留痕、最小权限、分权审批

### 9	9. 资源与投入（最小可行团队建议）

#### 9.1	9.1 Phase 1（MVP）建议团队

| 角色 | 人数建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求、流程、活动与增长设计 |
| 后端 | 2–3 | 聊天、智能体、计费、审核联动 |
| 前端（Web/移动端） | 1–2 | 优先移动端体验与消息流 |
| AI 工程 | 1–2 | 智能体编排、路由策略、提示词与安全 |
| 安全/运维 | 1 | 部署、监控、应急与合规留痕 |

DID 已完成接入：区块链工程投入可降为“联调维护/故障兜底”级别。

### 10	10. 风险清单与应对

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 内容安全事故 | 高 | 多层审核 + 人审兜底 + 应急预案 + 全链路留痕 |
| 合规规则变化 | 高 | 合规负责人机制 + 版本化策略配置 + 灰度与回滚 |
| 成本失控（模型调用） | 中 | AI 网关路由、预算与限额、降级策略、缓存与复用 |
| 版权纠纷 | 中 | 创作过程记录、投诉快速处理、协议与分润条款清晰 |
| 虚拟经济监管风险 | 中 | 前期不做“可提现/金融化”闭环，资产仅平台内流通并限额 |

### 11	11. 结论与下一步建议

#### 11.1	11.1 结论

在 DID 已完成接入的前提下，本项目具备较强的技术与商业可行性。建议以“社交 + 智能体 + 创作 + 竞赛”的路径先形成可验证的增长闭环，再逐步扩展元宇宙社会与经济系统。

#### 11.2	11.2 下一步（建议 2 周内完成）

- 明确 Phase 1 的 MVP 范围与验收指标（DAU、留存、聊天深度、智能体使用率）

- 确定内容安全与 AI 标识的落地方案（供应商 + 自建规则）

- 明确积分定价与消耗模型（成本模型与毛利目标）

- 输出产品原型与技术架构图（用于立项与资源审批）